**SEMANA 21 A 25 DE NOVEMBRO**

**21 de Novembro – Reunião Zoom 11h**

Assuntos a tratar:

* Acerto do Workplan
* Ata da reunião de dia 18 de Novembro
* Apresentação da proposta dos módulos em que dividimos o trabalho

**A desenvolver ao longo da semana:**

Tendo em conta que nos serão disponibilizados Google glasses, deveremos pesquisar ao longo desta semana de que forma estes nos poderão ser úteis e quais as principais características dos mesmos de que poderemos tirar partido:

* Reconhecimento de QR Codes (como é feito a partir dos google glasses)
* Máscara de reconhecimento de cores, relativamente á diferenciação entre peças (quais existem, e quais são as mais favoráveis para utilizar)
* Características úteis, propriedades e recursos úteis ao projeto nos Google glasses

**SEMANA 28 A 2 DE DEZEMBRO**

**28 de Novembro – Reunião Quinzenal Huf Zoom 11:20h**

Assuntos a tratar:

* Apresentação do WorkPlan definido
* Proposta de data para realização da visita
* Apresentação da proposta dos módulos em que dividimos o trabalho
* Esclarecimento de dúvidas

**SEMANA 5 A 9 DE DEZEMBRO**

**5, 6 ou 7 de Dezembro – Visita à Huff Portuguesa**

Tendo em conta que teremos de apresentar um protótipo dia 9, o mais favorável ao grupo seria realizar a visita o mais cedo possível (dia 5)

**9 de Dezembro – Apresentação 2**

Tópicos a apresentar:

* Apresentação da arquitetura do sistema
* Requisitos funcionais e não funcionais
* Protótipo/demonstração prática

**SEMANA 12 A 16 DE DEZEMBRO**

**14 de Dezembro – Versão 1 do relatório final**

Tópicos a relatar:

* Introdução
* Descrição do trabalho desenvolvido
* Requisitos Funcionais e não funcionais
* Arquitetura desenvolvida(Design e casos de Teste)