|  |
| --- |
| **22 de Dezembro de 2022** |

|  |
| --- |
| Notas da Reunião |

# **Participantes**

Huf Portuguesa : David Pinheiro, Jorge Silva

Orientador: Joaquim Madeira

Grupo :Catarina Barroqueiro, Ricardo Covelo, Telmo Sauce

## **Resumo**

Apesar da equipa da Huf Portuguesa ter tentado dar apoio na atualização do software dos “google glasses”, ficou decidido que os alunos fariam um contacto direto ao serviço de apoio da google e o Tiago faria um contacto ao fornecedor dos óculos.

Até à hora desta reunião ainda não havia qualquer informação adicional, derivada dos contactos feitos.

Os alunos partilharam que tiveram uma reunião com o Professor José Moreira, da UA, que sugeriu que fizessem um “state of the art” do projecto e, adicionalmente, juntamente com o Professor Joaquim Madeira, que seria importante utilizarem um outro sistema, por exemplo um telemóvel, para desenvolverem um primeiro produto a apresentar.

Nesta reunião foi partilhado pela Catarina o fluxo desenvolvido.

Entretanto eu e o Jorge, após reunião, estivemos a rever este trabalho e partilhamos algumas notas, a serem consideradas no desenvolvimento do fluxo apresentado.

Foi por fim agendada uma próxima reunião para o dia 4 de Janeiro.

## **Conclusão – Próximos objetivos**

* Tentar atualizar o software dos óculos
* Dar início à elaboração do “state of the art” do projeto
* Dar início ao desenvolvimento de um produto a apresentar, através da utilização de um telemóvel.
* Criar um vídeo para depois tentarem fazer o reconhecimento de um objeto/análise de imagem
* Rever a arquitetura que está demasiado grande
* Melhorar o fluxograma apresentado tendo em consideração as notas partilhadas